## Slide 1: 업무보고 : 일일/주간/월간 보고
문서번호 :
작 성 일 : 2019-12-09
문서버전 : 1.0
작 성 자 : [김정환]
This document is the property of the amp Inc. and the information contained herein is confidential. This work, either in whole or in part, must not be reproduced or disclosed to others or used for purposes other than that for which it is supplied, without the amp Inc. prior written permission, or if any part hereof is furnished by virtue of a contract with a third party, as expressly authorized under that contract. the amp Inc. must not be considered liable for any mistake or omission in the edition of this document.
Copyright ⓒ 2019 The AMP Inc., All Rights Reserved.
사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## Slide 2
승 인
※본 문서는 더앰프㈜의 업무활동 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
제 ·개정 이력
구분 | 소속/직책 | 일자 | 승인자
검토 |  |  | 
승인 |  |  | 
승인 |  |  | 
버전 | 제 ·개정 내역 | 일자 | 작성자
1.0 | 최초작성 | 2019.06.28 | 황정우

## Slide 3: 일일보고

## Slide 4: [일일보고] 2019년 12월 09일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[환경 설정 셋팅] Spring 환경 구축 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 5H] Spring, Tomcat, PostgreSQL 설치 | [환경 설정 셋팅] Spring 환경 구축 2 PostreSQL Developer 연동 Pom.xml 환경 설정
이슈사항 | 문의사항
Eclipse의 Market에서 STS입력시 Spring Tool이 안뜹니다. | 
작성일자 : 2019.12.09 18:00

## Slide 5: [일일보고] 2019년 12월 10일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[환경 설정 셋팅] Spring 환경 구축 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 4H] PostreSQL Developer 연동 Pom.xml 환경 설정 [OJT] 게시판 리스트 페이지 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] DB 더미 데이터 제작 리스트 폼 만들기 데이터 연결해서 나타내기 페이징으로 페이지 분할하기 | [OJT] 게시판 상세 페이지 만들기 상세보기 페이지 폼 만들기 No컬럼으로 특정해서 폼에 데이터 삽입하기 List Page 기능 버튼과 기능 구현에 대한 Date 생각하기
이슈사항 | 문의사항
작성일자 : 2019.12.10 18:18

## Slide 6: [일일보고] 2019년 12월 11일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 게시판 상세 페이지 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 3H] 상세보기 페이지 폼 만들기 No컬럼으로 특정해서 폼에 데이터 삽입하기 List Page [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] 기능 버튼과 기능 구현에 대한 Date 생각하기 Member DB와 회원가입 로그인 [진행중 ¦ 소요시간 : 1H] Member DB 테이블 만들기 | [OJT] 회원가입과 로그인 페이지 만들기 회원가입과 로그인에 대한 구현 글쓰기, 수정 페이지 만들기 리스트 페이지에 등록 버튼 구현 등록 제목 , 구분과 수정 제목 , 구분 구현
이슈사항 | 문의사항
작성일자 : 2019.12.11 17:39

## Slide 7: [일일보고] 2019년 12월 12일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] ember DB와 회원가입 로그인 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] Member DB 테이블 만들기 회원가입과 로그인 페이지 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 4H] 회원가입과 로그인에 대한 구현 글쓰기, 수정 페이지 만들기 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 1H] 리스트 페이지에 등록 버튼 구현 등록 제목 , 구분과 수정 제목 , 구분 구현 | [OJT] 글쓰기, 수정 페이지 만들기 라디오 버튼 [일반] , [중요] 구현 라디오 버튼 [공개] , [비공개] 구현 일반 글쓰기 작성 구현 HTML Editer를 통한 글쓰기 작성 구현
이슈사항 | 문의사항
작성일자 : 2019.12.12 15:20

## Slide 8: [일일보고] 2019년 12월 13일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 글쓰기, 수정 페이지 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 3H] 라디오 버튼 [일반] , [중요] 구현 라디오 버튼 [공개] , [비공개] 구현 일반 글쓰기 작성 구현 HTML Editer를 통한 글쓰기 작성 구현 | [OJT] 회원가입 중복확인 만들기 중복확인 버튼 기능 구현 등록 목록 만들기 등록 목록 Alert창 띄우기 체크박스 단일삭제 만들기 체크한 목록 삭제 기능 구현 피드백 받은 사항 수정하기 Jsp 타일즈 DB 수정 패키지 명 변경 페이징
이슈사항 | 문의사항
작성일자 : 2019.12.13 15:41

## Slide 9: [일일보고] 2019년 12월 16일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 회원가입 중복확인 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] 중복확인 버튼 기능 구현 등록 목록 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 30m] 등록 목록 Alert창 띄우기 체크박스 단일삭제 만들기 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 30m] 체크한 목록 삭제 기능 구현 피드백 받은 사항 수정하기[완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 4H] Jsp 타일즈 DB 수정 패키지 명 변경 페이징 | [OJT] 체크한 목록 삭제 기능 구현 체크한 목록 삭제 기능 구현 피드백 받은 사항 수정하기 Jsp 타일즈 페이징 Limit 첨부파일 등록 삭제 만들기 첨부파일 등록 구현 첨부파일 삭제 구현
이슈사항 | 문의사항
작성일자 : 2019.12.16 17:45

## Slide 10: [일일보고] 2019년 12월 17일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 게시판 Date 작업 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] Today HH:MI:SS 그 외 YYYY-MM-DD HH:MI:SS 구현 조회수 증가 기능 구현 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] 해당 페이지 접속 시 조회수 증가 구현 Inner Join [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 10m] Mem_id 컬럼을 통한 Inner Join으로 Mem_name 불러오기 피드백 받은 사항 수정하기[완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 3H] Jsp 타일즈 | [OJT] 체크한 목록 삭제 기능 구현 체크한 목록 삭제 기능 구현 피드백 받은 사항 수정하기 페이징 Limit 첨부파일 등록 삭제 만들기 첨부파일 등록 구현 첨부파일 삭제 구현
이슈사항 | 문의사항
작성일자 : 2019.12.17 18:15

## Slide 11: [일일보고] 2019년 12월 18일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 체크한 목록 삭제 기능 구현 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 2H] 체크한 목록 삭제 기능 구현 피드백 받은 사항 수정하기 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 3H] 페이징 Limit 첨부파일 등록 삭제 만들기 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 1H] 첨부파일 등록 구현 첨부파일 삭제 구현 첨부파일 DB 생성 첨부파일 환경구성 Tiles View List 수정 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] Header Footer Body 구분에 따른 코드 변경 Body와 .jsp 영역 코드 첨삭 Paging [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] Option 선택에 따른 Paging 변경에 사용할 SelectOption 구현 | [OJT] 체크한 목록 삭제 기능 구현 체크한 목록 삭제 기능 구현 피드백 받은 사항 수정하기 페이징 새로 만들기 첨부파일 등록 삭제 만들기 첨부파일 등록 구현 첨부파일 삭제 구현 첨부파일 다운로드 구현
이슈사항 | 문의사항
작성일자 : 2019.12.18 17:35

## Slide 12: [일일보고] 2019년 12월 19일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 1. 오류 수정 [ 진행중 ¦ 소요시간 4H ] 게시글 작성 정상 작동 [ 완료 ] 게시글 수정 정상 작동 [ 완료 ] 비공개 시 회원, 비회원 여부에 따라 게시글 대응 [ 진행중 ] 회원가입, 게시글 작성 Trim(), 특수문자 안되게 처리 [ 진행중 ] | [OJT] 등록 > 첨부파일 [ 12-22 ] 수정 > 첨부파일 [ 12-22 ] 게시물 보기 > 첨부파일 [ 12-23 ] 메인화면 > 페이지 처리 [ 12-25 ] > 게시글 노출 [ 12-24 ] > 검색 [ 12-23 ] > 게시글 보기 [ 12-20 ] > 목록 다운로드 [ 12-27 ] > 삭제 [ 12-20 ]
이슈사항 | 문의사항
코드 리뷰 직전에 구현한 파일첨부가 이슈를 일으켜 코드리뷰 중 게시글 작성 수정이 작동하지 않았습니다. 게시물 보기 > 첨부파일 다운로드를 구현하지 못했습니다. | 
작성일자 : 2019.12.19 17:35

## Slide 13: [일일보고] 2019년 12월 20일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 1. Join 수정 [ 완료1건 ¦ 소요시간 1H ] 각 컬럼 Input Text칸 공백&특수문자 불가능하게 설정 1. Paging [ 진행중 ¦ 소요시간 3H ] LIMIT와 OFFSET이나 BETWEEN으로 Paging 제작하기 [진행중] Paging Ajax로 구현하기 [진행중] Paging시 높은 RNUM이 다음페이지로 넘어가는 현상 수정하기 [진행중] | [OJT] 등록 > 첨부파일 [ 12-22 ] 수정 > 첨부파일 [ 12-22 ] 게시물 보기 > 첨부파일 [ 12-23 ] 메인화면 > 페이지 처리 [ 12-25 ] > 게시글 노출 [ 12-24 ] > 검색 [ 12-23 ] > 게시글 보기 [ 12-20 ] > 목록 다운로드 [ 12-27 ] > 삭제 [ 12-20 ] 5. DB > 테이블 수정 [ 12-23 ] 6. Ajax > 비밀번호 구현 [ 12-26 ] 7. Paging > Ajax로 구현 [ 12-26 ]
이슈사항 | 문의사항
코드 리뷰를 통해 많은 조언을 들었습니다. XSS 보안처리에 대해 듣고 링크를 받았습니다. Paging 기법 중 LIMIT와 OFFSET에 대해 배웠습니다. | 
작성일자 : 2019.12.20 16:36

## Slide 14: [일일보고] 2019년 12월 23일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 1. 메인화면 > 삭제 [ 완료2건 ¦ 소요시간 4H ] 체크박스 단일 삭제 구현 체크박스 다중 삭제 구현 2. DB > 테이블 수정 [ 완료2건 ¦ 소요시간 1H ] 컬럼 데이터 타입 수정 컬럼 Maxlength 설정 3. 12-20 수정 사항 적용 [ 완료3건 ¦ 소요시간 3H ] 비밀번호 조건 설정 스크롤 유무에 따른 화면 비틀림 수정 Input type=“text” Maxlength 설정 4. 메인화면 > 검색 [ 진행중 ¦ 소요시간 1H ] SearchForm 구현 [ 완료 ] SearchQuery 구현 [ 진행중 ] | [OJT] 등록 > 첨부파일 [ 12-28 ] 수정 > 첨부파일 [ 12-28 ] 게시물 보기 > 첨부파일 [ 12-28 ] 메인화면 > 페이지 처리 [ 12-29 ] > 게시글 노출 [ 12-29 ] > 검색 [ 12-24 ] > 게시글 보기 [ 12-30 ] > 목록 다운로드 [ 12-28 ] 6. Ajax > 비밀번호 구현 [ 12-25 ] 7. Paging > Ajax로 구현 [ 12-29 ]
이슈사항 | 문의사항
Mybatis String 컬럼 네임 오류가 있었고 value를 사용해 해결했습니다. Mybatis 자료형 삽인 방식인 ${ name }을 배웠습니다. | 
작성일자 : 2019.12.23 16:28

## Slide 15: [일일보고] 2019년 12월 24일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 1.Ajax [ 진행중 ¦ 4H ] Paging ajax [ 진행중 ] Recommend ajax [ 진행중 ] 2. 메인화면 > 검색 [ 진행중 ¦ 소요시간 1H ] SearchForm 구현 [ 완료 ] SearchQuery 구현 [ 진행중 ] | [OJT] 등록 > 첨부파일 [ 12-28 ] 수정 > 첨부파일 [ 12-28 ] 게시물 보기 > 첨부파일 [ 12-28 ] 메인화면 > 페이지 처리 [ 12-29 ] > 게시글 노출 [ 12-29 ] > 검색 [ 12-24 ] > 게시글 보기 [ 12-30 ] > 목록 다운로드 [ 12-28 ] 6. Ajax > 비밀번호 구현 [ 12-25 ] 7. Paging > Ajax로 구현 [ 12-29 ]
이슈사항 | 문의사항
Ajax에 대해 질문하고 이론 및 코드를 공부했습니다. | 
작성일자 : 2019.12.23 16:28

## Slide 16: [일일보고] 2019년 12월 26일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 1.Ajax [ 진행중 ¦ 4H ] Paging ajax [ 진행중 ] Recommend ajax [ 완료 ] 2. 메인화면 > 검색 [ 진행중 ¦ 소요시간 1H ] SearchForm 구현 [ 완료 ] SearchQuery 구현 [ 진행중 ] | [OJT] 등록 > 첨부파일 [ 12-28 ] 수정 > 첨부파일 [ 12-28 ] 게시물 보기 > 첨부파일 [ 12-28 ] 메인화면 > 페이지 처리 [ 12-29 ] > 게시글 노출 [ 12-29 ] > 검색 [ 12-30 ] > 게시글 보기 [ 12-30 ] > 목록 다운로드 [ 12-28 ] 6. Ajax > 비밀번호 구현 [ 12-30 ] 7. Paging > Ajax로 구현 [ 12-29 ]
이슈사항 | 문의사항
JSon을 통한 데이터 받기에 대해 배웠습니다. Void 방식의 Ajax에 사용하는 jsp @RequestMapping의 사용법을 알았습니다. | 
작성일자 : 2019.12.26 13:58

## Slide 17: [일일보고] 2019년 12월 27일
금일 작업내역 | 익일 작업내역
[OJT] 1.피드백 (12.26) [진행중 ¦ 4H] 에러페이지 만들기 [완료] 체크삭제 체크된 값 없을 때 예외처리 [완료] | [OJT] 등록 > 첨부파일 [ 12-28 ] 수정 > 첨부파일 [ 12-28 ] 게시물 보기 > 첨부파일 [ 12-28 ] 메인화면 > 페이지 처리 [ 12-29 ] > 게시글 노출 [ 12-29 ] > 검색 [ 12-30 ] > 게시글 보기 [ 12-30 ] > 목록 다운로드 [ 12-28 ] 6. Ajax > 비밀번호 구현 [ 12-30 ] 7. Paging > Ajax로 구현 [ 12-29 ]
이슈사항 | 문의사항
작성일자 : 2019.12.26 13:58

## Slide 18: 주간보고

## Slide 19: [주간보고] 2019년 12월 13일 : 1주차
금주 작업내역 (12.09 ~ 12.13) | 차주 작업내역 (12.16 ~ 12.20)
[환경 설정 셋팅] Spring 환경 구축 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 9H] PostreSQL Developer 연동 Spring, Tomcat, PostgreSQL 설치 Pom.xml 환경 설정 [OJT] 게시판 리스트 페이지 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] DB 더미 데이터 제작 리스트 폼 만들기 데이터 연결해서 나타내기 페이징으로 페이지 분할하기 게시판 상세 페이지 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 3H] 상세보기 페이지 폼 만들기 No컬럼으로 특정해서 폼에 데이터 삽입하기 List Page [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] 기능 버튼과 기능 구현에 대한 Date 생각하기 Member DB와 회원가입 로그인 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 2H] Member DB 테이블 만들기 | [OJT] 글쓰기 수정 페이지 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 0H] 등록 여부에 대한 팝업 창 구현 목록 이동 버튼 구현 목록 이동 여부에 대한 팝업 창 구현 첨부파일 등록 삭제 구현 첨부파일 다운로드 구현 리스트 페이지 기능 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 0H] 단일 게시물 삭제 구현 다중 게시물 삭제 구현 썸네일 형식의 게시물 보기 구현
총건수 | 8 | 완료건수 | 6 | 진행건수 | 2
작성일자 : 2019.12.12 15:20

## Slide 20: [주간보고] 2019년 12월 13일 : 1주차
금주 작업내역 (12.09 ~ 12.13) | 차주 작업내역 (12.16 ~ 12.20)
[OJT] 회원가입과 로그인 페이지 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 4H] 회원가입과 로그인에 대한 구현 글쓰기, 수정 페이지 만들기 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 1H] 리스트 페이지에 등록 버튼 구현 등록 제목 , 구분과 수정 제목 , 구분 구현 글쓰기, 수정 페이지 만들기 [완료 : 0건 ¦ 소요시간 : 0H] 라디오 버튼 [일반] , [중요] 구현 라디오 버튼 [공개] , [비공개] 구현 일반 글쓰기 작성 구현 HTML Editer를 통한 글쓰기 작성 구현 | 
총건수 | 8 | 완료건수 | 6 | 진행건수 | 2
작성일자 : 2019.12.12 15:20

## Slide 21: [주간보고] 2019년 12월 20일 : 2주차
금주 작업내역 (12.16 ~ 12.20) | 차주 작업내역 (12.23 ~ 12.27)
[OJT] 회원가입 중복확인 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] 중복확인 버튼 기능 구현 등록 목록 만들기 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 30m] 등록 목록 Alert창 띄우기 게시판 Date 작업 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] Today HH:MI:SS 그 외 YYYY-MM-DD HH:MI:SS 구현 조회수 증가 기능 구현 [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] 해당 페이지 접속 시 조회수 증가 구현 Inner Join [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 10m] Mem_id 컬럼을 통한 Inner Join으로 Mem_name 불러오기 피드백 받은 사항 수정하기[완료 : 3건 ¦ 소요시간 : 10H] Jsp 타일즈 [ 완료 ] DB 수정 [ 완료 ] 패키지 명 변경 [ 완료 ] 페이징 Limit [ 진행중 ] | [OJT] 등록 > 첨부파일 [ 12-22 ] 수정 > 첨부파일 [ 12-22 ] 게시물 보기 > 첨부파일 [ 12-23 ] 메인화면 > 페이지 처리 [ 12-25 ] > 게시글 노출 [ 12-24 ] > 검색 [ 12-23 ] > 게시글 보기 [ 12-20 ] > 목록 다운로드 [ 12-27 ] > 삭제 [ 12-20 ] 5. DB > 테이블 수정 [ 12-23 ] 6. Ajax > 비밀번호 구현 [ 12-26 ] 7. Paging > Ajax로 구현 [ 12-26 ]
총건수 | 21 | 완료건수 | 13 | 진행건수 | 8
작성일자 : 2019.12.19 17:00

## Slide 22: [주간보고] 2019년 12월 20일 : 2주차
금주 작업내역 (12.16 ~ 12.20) | 차주 작업내역 (12.23 ~ 12.27)
[OJT] 5. Tiles View List 수정 [완료 : 2건 ¦ 소요시간 : 1H] Header Footer Body 구분에 따른 코드 변경 Body와 .jsp 영역 코드 첨삭 6. Paging [완료 : 1건 ¦ 소요시간 : 1H] Option 선택에 따른 Paging 변경에 사용할 SelectOption 구현 7. 오류 수정 [ 진행중 ¦ 소요시간 4H ] 게시글 작성 정상 작동 [ 완료 ] 게시글 수정 정상 작동 [ 완료 ] 비공개 시 회원, 비회원 여부에 따라 게시글 대응 [ 진행중 ] 회원가입, 게시글 작성 Trim(), 특수문자 안되게 처리 [ 진행중 ] 8. 체크한 목록 삭제 기능 구현 [ 진행중 ¦ 소요시간 : 2H] 체크한 목록 삭제 기능 구현 9. 첨부파일 [ 진행중 ¦ 소요시간 : 1H] 첨부파일 등록 구현[ 진행중 ] 첨부파일 삭제 구현[ 진행중 ] 첨부파일 DB 생성[ 진행중 ] 첨부파일 환경구성[ 진행중 ] | 
총건수 | 21 | 완료건수 | 13 | 진행건수 | 8
작성일자 : 2019.12.19 17:00

## Slide 23: [주간보고] 2019년 12월 27일 : 3주차
금주 작업내역 (12.23 ~ 12.27) | 차주 작업내역 (12.30 ~ 01.03)
[OJT] 1. 메인화면 > 삭제 [ 완료 2건 ¦ 소요시간 4H ] 체크박스 단일 삭제 구현 체크박스 다중 삭제 구현 2. DB > 테이블 수정 [ 완료 2건 ¦ 소요시간 1H ] 컬럼 데이터 타입 수정 컬럼 Maxlength 설정 3. 피드백 수정사항 적용 (12.20) [ 완료3건 ¦ 소요시간 3H ] 비밀번호 조건 설정 스크롤 유무에 따른 화면 비틀림 수정 Input type=“text” Maxlength 설정 4. 메인화면 > 검색 [ 진행중 ¦ 소요시간 1H ] SearchForm 구현 [ 완료 ] SearchQuery 구현 [ 진행중 ] 5.Ajax [ 진행중 ¦ 4H ] Paging ajax [ 진행중 ] Recommend ajax [ 완료 ] | [OJT] 등록 > 첨부파일 [ 12-28 ] 수정 > 첨부파일 [ 12-28 ] 게시물 보기 > 첨부파일 [ 12-28 ] 메인화면 > 페이지 처리 [ 12-29 ] > 게시글 노출 [ 12-29 ] > 검색 [ 12-30 ] > 게시글 보기 [ 12-30 ] > 목록 다운로드 [ 12-28 ] 6. Ajax > 비밀번호 구현 [ 12-30 ] 7. Paging > Ajax로 구현 [ 12-29 ]
총건수 | 11 | 완료건수 | 9 | 진행건수 | 2
작성일자 : 2019.12.26 13:56

## Slide 24: 월간보고

## Slide 25: [월간보고] 2019년 12월
[환경 설정 셋팅]
Spring 환경 구축 [완료 : 7건 | 소요시간 : 9H]
  PostgreSQL Developer 연동
  Spring , Tomcat , PostgreSQL 설치
  Pom.xml 환경 설정
  Servlet-context 환경 설정
  Root-context 환경 설정
  Web.xml 환경 설정
  Log4j 환경 설정
[OJT]
로그인 페이지 [완료 : 1건 | 소요시간 : 4H]
  회원가입과 로그인 페이지 만들기 [완료 : 1건 | 소요시간 : 4H]
    회원가입과 로그인에 대한 구현
회원가입 페이지 [완료 : 1건 | 소요시간 : 1H]
  회원가입 중복확인 만들기 [완료 : 1건 | 소요시간 : 1H]
    중복확인 버튼 기능 구현
목록 페이지 [완료 : 9건 | 진행중 : 2건 | 12H15m]
  삭제 [완료 : 2건 | 소요시간 : 6H]
    체크박스 단일 삭제 구현
    체크박스 다중 삭제 구현
  게시판 리스트 페이지 만들기 [완료 : 1건 | 소요시간 : 1H]
    리스트 폼 만들기
    데이터 연결해서 나타내기
  List Page [완료 : 1건 | 소요시간 : 1H]
    기능 버튼과 기능 구현에 대한 Date 생각하기
  Paging [진행중 | 소요시간 : 2H15m]
    Option 선택에 따른 Paging 변경에 사용할 SelectOption 구현 [완료]
    페이징으로 페이지 분할하기 [완료]
    Paging ajax [진행중]
  Tiles View List 수정 [완료 : 2건 | 소요시간 : 1H]
    Header Footer Body 구분에 따른 코드 변경
    Body와 .jsp 영역 코드 첨삭
  메인화면 > 검색 [진행중 | 소요시간 1H]
    SearchForm 구현 [완료]
    SearchQuery 구현 [진행중]
작성일자 : 2019.12.26 13:56
총 건수 | 52 | 완료건수 | 43 | 미완료건수 | 9

## Slide 26: [월간보고] 2019년 12월
[OJT]
등록/수정 페이지 [완료 : 7건 | 진행중 : 4건 | 소요시간 : 9H30m]
  글쓰기, 수정 페이지 만들기 [완료 : 2건 | 소요시간 : 2H]
    리스트 페이지에 등록 버튼 구현
    등록 제목 , 구분과 수정 제목 , 구분 구현
  글쓰기, 수정 페이지 만들기 [완료 : 4건 | 소요시간 : 6H]
    라디오 버튼 [일반] , [중요] 구현
    라디오 버튼 [공개] , [비공개] 구현
    일반 글쓰기 작성 구현
    HTML Editer를 통한 글쓰기 작성 구현
  등록 목록 만들기 [완료 : 1건 | 소요시간 : 30m]
    등록 목록 Alert창 띄우기
  첨부파일 [진행중 | 소요시간 : 1H]
    첨부파일 등록 구현[진행중]
    첨부파일 삭제 구현[진행중]
    첨부파일 DB 생성[진행중]
    첨부파일 환경구성[진행중]
상세보기 페이지 [완료 : 5건 | 소요시간 : 9H]
  게시판 상세 페이지 만들기 [완료 : 2건 | 소요시간 : 3H]
    상세보기 페이지 폼 만들기
    No컬럼으로 특정해서 폼에 데이터 삽입하기
  게시판 Date 작업 [완료 : 1건 | 소요시간 : 1H]
    Today HH:MI:SS 그 외 YYYY-MM-DD HH:MI:SS 구현
  조회수 증가 기능 구현 [완료 : 1건 | 소요시간 : 1H]
    해당 페이지 접속 시 조회수 증가 구현
  추천 기능 구현 [완료 : 1건 | 4H]
    Recommend ajax [완료]
DB [완료 : 5건 | 3H10m]
  DB > 테이블 수정 [완료2건 | 소요시간 1H]
    컬럼 데이터 타입 수정
    컬럼 maxlength 설정
    member DB와 회원가입 로그인 [완료 : 1건 | 소요시간 : 2H]
    member DB 테이블 만들기
  Inner Join [완료 : 1건 | 소요시간 : 10m]
    mem_id 컬럼을 통한 Inner Join으로 mem_name 불러오기
  게시판 리스트 [완료 : 1건 | 소요시간 : 10m]
    DB 더미 데이터 제작
작성일자 : 2019.12.26 13:56
총 건수 | 52 | 완료건수 | 43 | 미완료건수 | 9

## Slide 27: [월간보고] 2019년 12월
[OJT]
피드백 [완료 : 8건 | 진행중 : 3건 | 소요시간 : 17H]
  피드백 받은 사항 수정하기 [진행중 | 소요시간 : 10H]
    Jsp 타일즈 [완료]
    DB 수정 [완료]
    패키지 명 변경 [완료]
    페이징 Limit [진행중]
  오류 수정 [진행중 | 소요시간 : 4H]
    게시글 작성 정상 작동 [완료]
    게시글 수정 정상 작동 [완료]
    비공개 시 회원, 비회원 여부에 따라 게시글 대응 [진행중]
    회원가입, 게시글 작성 Trim(), 특수문자 안되게 처리 [진행중]
  12-20 수정 사항 적용 [완료3건 | 소요시간 3H]
    비밀번호 조건 설정
    스크롤 유무에 따른 화면 비틀림 수정
    Input type=“text” Maxlength 설정
작성일자 : 2019.12.26 13:56
총 건수 | 52 | 완료건수 | 43 | 미완료건수 | 9